Инвестиционная деятельность.

Параметры инвестиционной деятельности

Стоимостные и физические параметры инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2012 год отражены в таблице №1.1.

Таблица № 1.1.

| ОАО "МРСК Юга" филиал | 2012 |
| --- | --- |
|  | Капитальные вложения | Ввод ОФ | Финансирование | Ввод мощности | Прирост мощности |
|  | млн.руб., без НДС | млн.руб., без НДС | млн.руб., с НДС | МВА | км | МВА | км |
| Астраханьэнерго | 607 | 574 | 880 | 83 | 261 | 56 | 247 |
| Волгоградэнерго | 677 | 357 | 470 | 45 | 42 | 27 | 16 |
| Калмэнерго | 1 342 | 809 | 1 014 | 21 | 275 | 21 | 183 |
| Ростовэнерго | 2 476 | 1 702 | 2 839 | 55 | 738 | - | 5 |
| Исполнит. аппарат | 25 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 5 127 | 3 455 | 5 223 | 203 | 1 316 | 104 | 451 |

Объем капитальных вложений в 2012 году составил 5 127 млн.руб.  Введено основных фондов – 3 455 млн.руб. В физическом выражении введено в эксплуатацию 1316,2  км и 202,7 МВА.

Динамика объемов капитальных вложений ОАО «МРСК Юга» за 2010 – 2012 годы и объем капитальных вложений по филиалам представлены на графиках № 1.2. и № 1.3.

График №.1.2.

Как видно из графика № 1.2  фактический объем капитальных вложений в инвестиции в 2012 году вырос на 24 % по отношению к 2011 году и на 182 % по отношению к 2010 году.

График № 1.3

По филиалам фактические капитальные вложения распределены в следующей пропорции: филиал «Астраханьэнерго» - 11,83% от общего объема капитальных вложений, филиал «Волгоградэнерго» - 13,21 %, филиал «Калмэнерго» - 26,17%, филиал «Ростовэнерго» - 48,30 % и 0,49 % от объема фактических капитальных вложений в 2012 году составляет исполнительный аппарат ОАО «МРСК Юга».

Направление и структура капитальных вложений

По итогам работы Общества за 2012 год фактически освоено 5 126,750 млн. руб., из них Техническое перевооружение и реконструкция – 3 106,414 млн. руб., Новое строительство – 1 993,358 млн. руб., Прочие приобретение основных средств  26,978 млн. руб.

В отчетном году основной объем капитальных вложений направлен на техническое перевооружение и реконструкцию электросетевых объектов, что составляет 60% от общего объема капитальных вложений. Объем инвестиций на новое строительство и прочие расходы составил соответственно 39% и 1% от общего объема освоения.

Осуществлен ввод в эксплуатацию трансформатора Т2 по  объекту «Реконструкция ПС 110/10кВ "Развилка-2" с заменой Т1,Т2 на 40МВА», что позволило увеличить мощность ПС на 24 МВА. Выполнены работы по выносу 7,2 км ВЛ 110 кВ «Каспийская - Улан-Хол» из зоны затопления. Проведение работ позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей и социально значимых объектов Лаганского района Республики Калмыкия.

В  декабре 2012 г.  при участии  Главы Республики Калмыкия, руководства ОАО «Холдинг МРСК», ОАО « МРСК Юга», ЗАО «КТК-Р» было проведено торжественное открытие ПС 110/10 «НПС-3» мощностью 80 МВА, а также  осуществлен ввод реконструированных прилегающих к ПС 110/10 кВ «НПС-3», ПС 110/10 кВ «НПС-2» воздушных линий электропередачи  и подстанций общей стоимостью 733,248 млн.руб. и введенной и реконструированной мощностью 85,2 км:

- ВЛ 110 кВ «Ики-Бурул – Элиста-Западная» -77,02 км.,

- захода ВЛ 110 кВ «Элиста-Западная – Ики-Бурул» на ПС «Приманыческая» - 3,6 км.,

-  захода ВЛ 110 кВ «Элиста-Западная – Ики-Бурул» на ПС «Магна»-4,4 км.;

- ПС 110/35/10 кВ «Ики-Бурул»;

- ПС 110/35/10 кВ «Партизанская»;

- ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная»;

- ПС 110/35/10 кВ «Чолун-Хамур».

В 2012 году выполнена линейная часть объекта «Строительство двух ВЛ110кВ отпайками от разных цепей ВЛ110кВ "НГРЭС-С2 1и2 цепь" до проектируеиой ПС 110/10кВ "Гардиан Стекло"». Продолжается реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мартыновская" (выполнена замена силового трансформатора Т2 мощностью 10 МВА, ведутся работы на ОРУ). Продолжается реконструкция ПС 110/35/10кВ "Тиховская" ( выполнена замена трансформатора Т2 мощностью 10 МВА,  на ОРУ-110кВпроизведена  замена МВ-110кВ на элегазовые 3АР1DT-145 - 8шт., разъединителей 110кВ - 19шт.;  начата реконструкция ОРУ-35кВ).

А также в 2012 году начато строительство ПС 110/35/6 кВ «Шлюзовая»  с переводом  питания потребителей ПС 35/6кВ «Шлюзовая»  на напряжение 110/35/6 кВ,  переводом питания потребителей   ПС 110/35/6 кВ «Центральная» на новую ПС,  строительством  заходов ВЛ - 110кВ, ВЛ – 35 кВ и  ВЛ – 6 кВ на новую ПС. Реконструкция  ВЛ-35 кВ «Шлюзовая – Романовская"  (в том числе подготовка площадки под строительство, закупка и поставка оборудования с передачей в монтаж).

Распределение инвестиционной программы в период 
2012 - 2017 гг. по направлению капиталовложений,  в том числе по каждому филиалу представлено в Таблице № 2.1. – Структура капитальных вложений.

Таблица № 2.2.1.

Млн. руб.

| ОАО "МРСК Юга" филиал | 2012 факт | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханьэнерго | 606 | 808 | 900 | 950 | 1 000 | 1 100 |
| ТПиР | 387 | 606 | 644 | 828 | 701 | 773 |
| Новое строительство | 214 | 202 | 256 | 122 | 299 | 327 |
| Прочее | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волгоградэнерго | 668 | 840 | 653 | 995 | 1 580 | 2 055 |
| ТПиР | 587 | 798 | 502 | 995 | 1 538 | 2 055 |
| Новое строительство | 77 | 42 | 151 | 0 | 42 | 0 |
| Прочее | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калмэнерго | 1 341 | 586 | 73 | 153 | 180 | 190 |
| ТПиР | 48 | 50 | 73 | 153 | 180 | 190 |
| Новое строительство | 1 277 | 536 |  |  |  |  |
| Прочее | 17 |  |  |  |  |  |
| Ростовэнерго | 2 466 | 3 020 | 3 295 | 3 393 | 3 497 | 3 546 |
| ТПиР | 2 072 | 2 536 | 1 840 | 1 777 | 2 211 | 2 551 |
| Новое строительство | 394 | 484 | 1 455 | 1 616 | 1 286 | 995 |
| Прочее |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнительный аппарат | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТПиР | 13 |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МРСК Юга | 5 095 | 5 254 | 4 921 | 5 491 | 6 257 | 6 891 |
| ТПиР | 3 106 | 3 990 | 3 059 | 3 754 | 4 630 | 5 569 |
| Новое строительство | 1 961 | 1 264 | 1 862 | 1 738 | 1 627 | 1 322 |
| Прочее | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В т.ч. по программам |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение | 1 727 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Астраханьэнерго | 176 | 38 |  |  |  |  |
| Волгоградэнерго | 38 |  |  |  |  |  |
| Калмэнерго | 1 277 | 536 |  |  |  |  |
| Ростовэнерго | 237 |  |  |  |  |  |
| Исполнительный аппарат |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1 172 | 590 | 604 | 324 | 517 | 674 |
| Астраханьэнерго | 178 | 155 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| Волгоградэнерго | 89 | 111 | 66 | 80 | 135 | 205 |
| Калмэнерго | 10 | 24 | 14 | 71 | 18 | 72 |
| Ростовэнерго | 895 | 301 | 409 | 173 | 364 | 397 |
| Исполнительный аппарат |  |  |  |  |  |  |
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 134 | 252 | 201 | 153 | 95 | 54 |
| Астраханьэнерго | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Волгоградэнерго | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калмэнерго | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ростовэнерго | 82 | 167 | 187 | 151 | 95 | 54 |
| Исполнительный аппарат |  |  |  |  |  |  |
| Создание систем телемеханики и связи | 297 | 432 | 468 | 478 | 585 | 390 |
| Астраханьэнерго | 13 | 44 | 28 | 49 | 50 | 60 |
| Волгоградэнерго | 32 | 39 | 38 | 37 | 35 | 0 |
| Калмэнерго | 9 | 12 | 15 | 11 | 15 | 38 |
| Ростовэнерго | 242 | 337 | 387 | 381 | 486 | 293 |
| Исполнительный аппарат |  |  |  |  |  |  |
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реновация основного и вспомогательного оборудования | 434 | 1 896 | 634 | 782 | 851 | 1 936 |
| Астраханьэнерго | 244 | 72 | 61 | 62 | 208 | 356 |
| Волгоградэнерго | 157 | 342 | 146 | 305 | 111 | 914 |
| Калмэнерго | 32 | 558 | 39 | 98 | 128 | 97 |
| Ростовэнерго |  | 924 | 389 | 316 | 404 | 570 |
| Исполнительный аппарат |  |  |  |  |  |  |
| Объем средств, запланированных на инновацию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 15 | 52 | 150 | 110 | 152 | 71 |
| Астраханьэнерго | 8 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Волгоградэнерго | 1 |  |  |  |  |  |
| Калмэнерго | 1 |  |  |  |  |  |
| Ростовэнерго | 6 | 36 | 135 | 95 | 136 | 55 |
| Исполнительный аппарат |  |  |  |  |  |  |
| Объемы по аварийному запасу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Структура капитальных вложений ОАО «МРСК Юга» за 2012 год в %, представлена на Графике № 2.2.

График № 2.2

Динамика ввода основных средств, в том числе в физическом выражении, за период 2010-2012 гг. по ОАО «МРСК Юга» представлена в Таблице № 2.3.

Таблица № 2.3.

| ОАО "МРСК Юга" филиал | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод ОФ, млн. руб. | Вводимая мощность | Прирост вводимой мощности | Ввод ОФ, млн. руб. | Вводимая мощность | Прирост вводимой мощности | Ввод ОФ, млн. руб. | Вводимая мощность | Прирост вводимой мощности |
|  |  | Км | МВА | Км | МВА |  | Км | МВА | Км | МВА |  | Км | МВА | Км | МВА |
| Астраханьэнерго | 752 | 89 | 47 | 21 | 44 | 679 | 335 | 91 | 335 | 91 | 574 | 261 | 83 | 247 | 56 |
| Волгоградэнерго | 242 | 99 | 98 | 14 | 63 | 224 | 90 | 59 | 18 | 25 | 357 | 42 | 45 | 16 | 27 |
| Калмэнерго | 81 | 184 | 16 | 183 | 16 | 74 | 75 | 6 | 59 | 4 | 809 | 275 | 21 | 183 | 21 |
| Ростовэнерго | 474 | 96 | 134 | 16 | 91 | 1 819 | 684 | 252 | 85 | 189 | 1 702 | 738 | 55 | 5 | - |
| Исполнительный аппарат | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 1 576 | 468 | 295 | 234 | 214 | 2 846 | 1 184 | 408 | 497 | 309 | 3 455 | 1 316 | 203 | 451 | 104 |

Как видно из таблицы № 2.3  фактический ввод основный средств в 2012 году вырос на 21,4 % по отношению к 2011 году и на 219,2 % по отношению к 2010 году.