ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Юга» на 2011 год сформирована в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга», Технической политикой ОАО «МРСК Юга» и утверждена Советом Директоров ОАО «МРСК Юга» 28.12.2010 г.

При пересмотре тарифных решений на 2011 год, в целях исполнения Постановления Правительства РФ № 1172, инвестиционная программа скорректирована и вновь утверждена в органах исполнительной власти субъектов РФ и Советом Директоров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 19.10.2011 года №73/2011).

Параметры инвестиционной деятельности

Основные параметры исполнения  инвестиционной программы 2011 года

| МРСК/Филиал | Факт за 2011 год |
| --- | --- |
|  | Освоение | Ввод ОФ | Финанси-рование | Ввод мощности | Прирост мощности |
|  | млн.руб., без НДС | млн.руб. без НДС | млн.руб. с НДС | МВА | км | МВА | км |
| Филиал «Астраханьэнерго» | 852 | 679 | 1 146 | 91,0 | 335,2 | 91,0 | 335,2 |
| Филиал «Волгоградэнерго» | 384 | 224 | 257 | 58,5 | 89,7 | 24,5 | 17,9 |
| Филиал «Калмэнерго» | 351 | 74 | 1 146 | 6,1 | 75,2 | 4,4 | 59,1 |
| Филиал «Ростовэнерго» | 2 470 | 1 819 | 2 455 | 252,1 | 684,4 | 188,8 | 84,6 |
| Исполнительный аппарат | 51 | 50 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по ОАО «МРСК Юга» | 4 107 | 2 847 | 5 039 | 407,7 | 1 184,5 | 308,7 | 496,8 |

Объём освоения капитальных вложений за 2009-2011 гг.                                                                                                            (млн. руб. без НДС)

В 2011 году, в целом по Обществу, наблюдается значительный рост объёмов капитальных вложений относительно 2009 и 2010 годов. Это обусловлено увеличением объема инвестиций в объекты распределительных сетей с целью обеспечения надежности электроснабжения населения - в 2011 были проведены комплексные реконструкции линий электропередач по ряду районов Ростовской области.

НАПРАВЛЕНИЯ И СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

В целях реализации инвестиционной программы Общества в отчетном году капитальные вложения были направлены на техническое перевооружение, реконструкцию и новое строительство объектов.

Основными критериями включения инвестиционных проектов в инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга» являлись:

•	социальная значимость объектов;

•	повышение надежности функционирования электросетевого оборудования, особенно при прохождении осенне-зимнего максимума нагрузок;

•	реализация целевых программ энергоэффективности и реновации основного и вспомогательного оборудования;

•	выполнение предписаний контролирующих органов и антитеррористических мероприятий, связанных с выполнением требований Системного оператора (программа ССПИ);

•	выполнение условий договоров технологического присоединения;

•	необходимость обеспечения объектов инвестиционной программы проектно-сметной документацией (ПИР будущих лет);

•	реализация объектов незавершенного строительства, переходящих с 2010 года;

•	реализация объектов, предусмотренных распорядительными документами ОАО «Холдинг МРСК».

Направление и структура капитальных вложений (млн. руб. без НДС)

| МРСК/ филиал | 2011 факт | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Астраханьэнерго | 852 | 651 | 770 | 900 | 950 | 1 000 | 1 100 |
| ТПиР | 550 | 494 | 474 | 645 | 549 | 631 | 607 |
| Новое строительство | 275 | 149 | 296 | 255 | 401 | 369 | 493 |
| Прочее | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волгоградэнерго | 384 | 715 | 627 | 653 | 995 | 1 580 | 2 055 |
| ТПиР | 361 | 585 | 627 | 653 | 995 | 1 580 | 2 055 |
| Новое строительство | 23 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калмэнерго | 351 | 1 294 | 748 | 73 | 153 | 180 | 190 |
| ТПиР | 73 | 48 | 50 | 73 | 153 | 180 | 190 |
| Новое строительство | 270 | 1 244 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ростовэнерго | 2 470 | 2 686 | 3 020 | 3 295 | 3 393 | 3 497 | 3 546 |
| ТПиР | 2 003 | 2 080 | 2 618 | 2 315 | 1 675 | 1 444 | 1 128 |
| Новое строительство | 335 | 579 | 402 | 980 | 1 718 | 2 053 | 2 419 |
| Прочее | 131 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исполнительный аппарат | 51 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 |
| ТПиР | 51 | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 |
| Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МРСК Юга ВСЕГО | 4 107 | 5 397 | 5 215 | 4 973 | 5 547 | 6 315 | 6 952 |
| ТПиР | 3 039 | 3 258 | 3 819 | 3 739 | 3 427 | 3 893 | 4 040 |
| Новое строительство | 904 | 2 086 | 1 396 | 1 235 | 2 119 | 2 422 | 2 911 |
| Прочее | 165 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. по программам |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение | 589 | 2 052 | 698 | - | - | - | - |
| Реновация основного оборудования | 1 491 | 802 | 544 | 450 | 433 | 621 | 715 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1 315 | 1 958 | 2 298 | 3 142 | 3 463 | 3 694 | 4 055 |
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 104 | 124 | 91 | 77 | 2 | - | - |
| Создание систем телемеханики и связи | 468 | 457 | 828 | 567 | 672 | 688 | 506 |
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Инновационные оборудование, материалы, технологии | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | 10 | 56 | 24 | 42 | 33 | 43 | 43 |
| Формирование аварийного запаса | - | - | - | - | - | - | - |

В целом по ОАО «МРСК Юга» инвестиционная программа 2011 года выполнена в полном объеме. Освоение капитальных вложений составило 4 107 млн. руб., что превышает фактически достигнутый объем 2010 года более чем в 2 раза, а ввод основных фондов, по сравнению с 2010 годом, более чем в 1,5 раза и составляет 2 847 млн. руб.

Объём инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» в 2011 г. по направлению капитальных вложений